## Slide 4
是否按照项目进度和课程要求提交了全部的成果？

## Slide 5
是否提交了项目计划？是否根据课程进度进行了调整？

## Slide 6
项目计划中是否给每个成员分配的任务贯穿了整个项目？是否提供了项目甘特图？

## Slide 7
是否提交了项目的可行性分析报告？关键的技术可行分析是否描述？

## Slide 8
在需求中，是否明确了用户类别？明确了用户代表？是否合理？

## Slide 9
是否提供了界面原型？详细程度如何?

## Slide 10
界面原型是否获得用户确认？是否按照用户反馈修改？

## Slide 11
是否提交了的SRS，在内容上是否考虑了功能和非功能的需求？

## Slide 12
需求中是否定义了数据字典、ER图？描述是否准确？

## Slide 13
是否提交了总体设计文件？是否提供了HIPO图说明，描述了系统的模块结构？给出主要的业务流图？

## Slide 14
是否提交了详细设计文件？是否包括了：界面设计、数据库设计、关键算法设计？

## Slide 15
是否采用PDL进行详细设计？是否准确、完整？

## Slide 16
在实现时，是否确定了代码规范？

## Slide 17
是否提交了测试计划？是否给出初步的用户手册？

## Slide 18
全部项目文档和成果是否采用配置系统进行管理？是否及时更新？

## Slide 19
是否提交了程序清单？是否完整？

## Slide 20
是否提交了小组代码规范？是否可行？是否进行内部代码走查？

## Slide 21
是否提交了单元测试用例？是否完整？

## Slide 22
是否采用相关工具进行单元测试？是否执行？

## Slide 23
是否提供了修订后的详细设计文件？详细程度如何?

## Slide 24
是否按照白盒测试原则设计测试用例？是否完整？

## Slide 25
是否将全部阶段成果提交了到版本控制服务器？是否记录历史？

## Slide 26
是否提交了测试计划？是否覆盖单元测试、集成测试、系统测试？

## Slide 27
是否提交了测试结果？是否进行改正？

## Slide 28
是否进行了集成测试？

## Slide 29
是否进行了系统测试？

## Slide 30
是否在用户实际环境进行了相关测试？

## Slide 31
是否让最终用户进行了测试？反馈效果如何？

## Slide 32
是否及时修订了项目计划，反应项目最新状态？

## Slide 33
项目成果是否可以部署和运行？

## Slide 34
主要的功能是否获得用户的认可？

## Slide 35
是否进行了项目总结？给出了对项目成员的合适评价？