## Slide 2: 目录
01 项目概述
02 可行性分析报告
03 项目计划
    项目计划
    项目团队建设
    甘特图及WBS图
    预算
    会议纪要
    绩效评价
    参考文献

## Slide 3: 一、项目概述
项目概述里有：
  项目基本信息
  项目用户
  项目功能总述
  项目技术实现
  //项目层次方框图

## Slide 4: 项目基本信息
01项目的任务提出者
  杨枨
02项目的开发者及联系方式
  谢子文：
  黄馨：
  梁泽生：
03标准、条约和约定
  遵守http协议、Robot协议

## Slide 5: 项目基本信息
04 验收标准：项目软件要求的各项功能均可实现，使用者对小程 序使用反馈良好。
05 完成项目的最迟期限：2021年1月12日前，1月12日项目总结报 告、总评审ppt。
06 本计划的批准者和批准日期：
批准者：杨枨
批准日期：2020年10月29日

## Slide 6: 项目用户
用户群体：浙大城市学院所有师生
下面是目标用户、当然用户

## Slide 7: 项目产品
产品名称 | 专注包子
开发语言 | JAVA，SQL，JS，HTML，WXSS

## Slide 8: 项目功能总述
主要功能 | 详细说明
注册用户 | 注册用户，将用户账号保存在云端
主界面计时器 | 用户可自行调节时间长度，然后开始专注计时
预设功能 | 可提前设计几个时间集，直接开始专注计时
统计总览 | 可以总览用户一周、一个月或者一年的成果记录
时间历程 | 一条时间轴，记录每一次的活动
个性化商店 | 商店，可以购买不同的蒸品（例如包子、蒸饺、馒头等）
排行榜（联网） | 连上网络，可与世界各地的人比较排名和专注度
惩罚-损毁 | 专注时间开始后切换手机界面或手动停止计时器，损毁包子
成就-嘉奖 | 成就越高，奖励越多

## Slide 9: 项目技术实现
功能开发 | 具体工具
前端 | 微信开发者工具
Web框架 | Spring Boot
Web服务器 | Tomcat
构建工具 | Maven
数据库 | Navicat, MySQL
数据库设计 | PowerDesigner
版本管理 | github

## Slide 10: //项目层次方框图

## Slide 11: 二、可行性分析报告
可行性分析报告里包含了：
可行性分析——技术可行性
可行性分析——经济可行性
可行性分析——操作可行性
可行性分析——社会可行性
可行性分析——法律可行性

## Slide 12: 可行性分析——技术可行性
01 MINA框架
02 云开发
03 数据集
04 推荐算法

## Slide 13: 可行性分析——经济可行性
01 基本建设投资
02 开发成本较低
03 时间成本

## Slide 14: 可行性分析——操作可行性
01 用户使用可行性
02 时间进度可行性

## Slide 15: 可行性分析——社会可行性
01 新的社交需求

## Slide 16: 可行性分析——法律可行性
01 爬虫是否违法

## Slide 17: 三、项目计划
项目计划里包含了：
项目计划：{参照模板、WBS结构}
项目团队建设：{项目大致分工、项目近期具体分工、参与人 员OBS组织结构图 、项目团队内部协作、项目团队外部 沟通与协作}
甘特图
预算
会议记录
绩效评价
参考文献

## Slide 18: 项目计划
参考模板：《GB856T——88》国标文档

## Slide 19: 项目计划
wbs结构：

## Slide 20: 项目团队建设
01项目大致分工

## Slide 21: 项目团队建设
02 项目近期具体分工

## Slide 22: 项目团队建设
03 项目团队内部协作
1）协作模式：每周两次会议，主要为线下面谈，其次是网络联系（微信电话）
2）沟通方式：每周会议、微信等
3）邮件沟通：主送人为谢子文
4）工作进度审核：组长约定一周两次任务成果审核初审、二审时间，并在每周三/五晚10：00前向组长报告学习进度和任务进度并作为组内绩效评定的条件之一

## Slide 23: 项目团队建设
04 项目团队外部沟通与协作
与客户（老师）之间的沟通方式包括：
1.正式沟通方式：
1）评审会议
2）执行情况报告，展示相关ppt
2.非正式沟通方式：
线下面谈
与典型用户之间的沟通方式包括：
1.线上沟通：包括微信、QQ
2.线下面谈：地点：UW二楼露台

## Slide 24: 甘特图

## Slide 25: 预算
01 设备成本
  使用工具：微信开发者工具、GitHub、Microsoft Office、Microsoft Project、Axure、Power Designer、Navicat、钉钉、微信
  开发设备：个人笔记本、实验室电脑
  开发地点：uw露台，宿舍，理四，图书馆
  计算机内存需求：2 GB RAM or more
  显卡要求：Video card must be 256MB or more
  操作系统：Windows® 10 32 / 64bit / 7 32 / 64bit / XP
  处理器：Intel® Core™ 2 Duo E6600 or AMD Phenom™ X3 8750 processor or better

## Slide 26: 预算
02 项目整体预算
基本硬件：小组内三人每人的笔记本电脑均安装了合适的开发环境，网络通常，状态良好。
开发软件均使用开源或通过教育认证予以个人学习免费使用。
开发成本：
腾讯云服务器1核2G租用6月 54元
50G云数据库MySql 6月 18元
人力资源薪资：
据私营单位开发人员每小时薪资40.85元 ，小组成员3人，每日均工作3小时，并每周开会2*4小时，总人员周工作小时为87小时，从项目伊始至结束共111天，15.8周，总预算计为56,152.41元
总设计资金计算为56224.41元

## Slide 27: 预算
03 项目具体任务预算
前期准备：how much
可行性研究：
需求分析：
总体设计：
详细设计：
编码：
测试：
维护：
总评：

## Slide 28: 会议记录

## Slide 29: 绩效评价（打分）

## Slide 30: 参考文献
[1] 《软件工程导论》清华大学出版社，张海藩、牟永敏编著
[2] 《产品分析：Forest 专注森林》：http://www.woshipm.com/evaluating/1053804.html
[3] 微信开发者工具https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/framework/quickstart/getstart.html
[4] 《微信小程序开发零基础入门》 电子工业出版社
[5]《GB856T——88》国标文档
[6]从0开始搭建微信小程序(前后端)的全过程 | 随猿记
http://www.jackielee.cn/posts/2f5be4ff.html

## Slide 31
Thanks.